| Наручилац | Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад |
| --- | --- |
| Адреса | Трг Доситеја Обрадовића 8, |
| Место | 21000 Нови Сад |
| Број одлуке | 1000-1/37/О2 |
| Датум | 22.02.2019. године |

Додатне информације везене за јн 37/2019

Потнцијални понуђач је поставио следеће питање

Поштовани,

Након обиласка терена имамо неколико питања:

Питање 1:

Након обиласка терена који су предвиђени за ограђивање по наведеној јавној набавци увидели смо да је потребно извршити и демонтажу постојеће ограде а то није наведено у тендерској документацији (позиција 6. ''Услуге комплет поставке''). 

Да ли демонтажу вршите Ви или је и то обавеза извођача?

Напомена: Уколико је то обавеза извођача радова није реално очекивати да рок за извођење радова буде 15 дана.

Питање 2:

Приликом замене старе ограде која подразумева вађење старих стубова постоји могућност да један део трасе ограђивања буде неограђен преко ноћи или неколико дана услед лоших временских услова.

Да ли би извођење радова било вршено тако да локација остаје неограђена у случају да се демонтира 100метара старе ограде а да се тај исти дан монтира рецимо 50 дужних метара нове ограде или то није дозвољено?

Питање 3:

На једној локацији постоји мали насип земље између постојеће ограде и пута уз који се ограда налази.
Да ли је обавеза извођача радова да изнивелише тај део терена или је то обавеза инвеститора?

Питање 4:

Да ли је постојећа ограда укопана у земљу и уколико јесте која је дубина укопавања?

Питање 5:

Да ли је поцинковано плетиво потребно укопавати у земљу како би се предмет ограђивања заштитио од глодара или то није неопходно?

Питање 6:

Да ли се бодљикава жица поставља само изнад плетива и у колико редова или је потребно бодљикаву жицу провући и у доњој зони ограде под земљом или над земљом?

Закључак:

Како за позицију 6. ''Услуге комплет поставке'' није је дат прецизан опис радова које је потребно извршити нисмо сигурни да ћемо моћи да доставимо реалну понуду.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Одговор  1.

Потребно је демонтирати и поставити ограду на место где је била стара.Р ок је реалан јер је сукцесивна испорука и можемо урадити нпр. само 50 метара итд.

Одговор  2.

Није дозвољено да остане неограђено. Урадиће се у току дана онолико колико је то могуће и где ће бити све затворено, а то је нпр 50 метара

Одговор  3.

Обавеза извођача радова је да изнивелише терен.

Одговор  4 .

Огада није укопана.

Одговор  5.

Потребно је укопавање на 10цм

Одговор  6.

Бодљикава зица иде у 2 реда изнад плетива.

Председник комисије за јавну набавку

Јовица Гошић, дипл. инж